ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

обласної військової адміністрації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОРЯДОК**

**розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Львівської області**

1. Цей Порядок визначає механізм розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Львівської області (далі – середньостроковий план).
2. Середньостроковий план розробляється на плановий і наступні за плановим два бюджетних періоди щороку під час складання Бюджетної декларації.
3. Середньостроковий план розробляється департаментом економічної політики обласної державної адміністрації на підставі пропозицій структурних підрозділів обласної державної адміністрації відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах доведеного департаментом фінансів обласної державної адміністрації орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.
4. Департамент економічної політики обласної державної адміністрації для підготовки проєкту середньострокового плану:

використовує перелік галузей (секторів) для публічного інвестування згідно з додатком 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 №294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави»;

використовує перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування з урахуванням рекомендацій, отриманих від Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України (далі – Мінекономіки), і в разі потреби готує пропозиції про внесення змін до них;

формує наскрізні стратегічні цілі на середньостроковий період на основі аналізу державних та регіональних стратегічних документів.

1. Департамент економічної політики обласної державної адміністрації не пізніше 01 червня року, що передує плановому, надсилає до структурних підрозділів обласної державної адміністрації запит про подання пропозицій до середньострокового плану та інструктивний лист щодо формування таких пропозицій.

8. Пропозиція до середньострокового плану готується структурними підрозділами обласної державної адміністрації на основі відповідних галузевих (секторальних) стратегій, Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 роки і переліку галузей (секторів) для публічного інвестування.

Пропозиція до середньострокового плану повинна містити інформацію щодо:

підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування;

напрямів публічного інвестування у відповідних галузях (секторах) із обов’язковим визначенням основних напрямів на дату подання пропозиції;

пріоритезації напрямів публічного інвестування із визначенням основних, які є критично важливими та потребують першочергового фінансування;

цільових показників напряму публічного інвестування та їх планових значень, які передбачається досягнути;

орієнтовних фінансових потреб для здійснення публічних інвестицій.

9. Структурні підрозділи обласної державної адміністрації забезпечують складання пропозицій до середньострокового плану за формою згідно з додатком 1 і подають їх департаменту економічної політики обласної державної адміністрації в електронній формі.

10. Пропозиції до середньострокового плану подаються структурними підрозділами обласної державної адміністрації у місячний строк з дня надсилання департаментом економічної політики обласної державної адміністрації інструктивного листа.

1. Аналіз пропозицій до середньострокового плану, поданих структурними підрозділами обласної державної адміністрації, узагальнення отриманої інформації та формування проєкту середньострокового плану здійснюється департаментом економічної політики обласної державної адміністрації.
2. У разі виявлення за результатами аналізу невідповідності пропозиції до середньострокового плану вимогам інструктивного листа, департамент економічної політики обласної державної адміністрації протягом семи робочих днів з дня отримання такої пропозиції повертає її для доопрацювання структурними підрозділами обласної державної адміністрації.

Наявність орфографічних, синтаксичних або граматичних помилок, які не спотворюють змісту пропозиції, не є підставою для її повернення.

1. Структурні підрозділи обласної державної адміністрації протягом п’яти робочих днів з дня отримання від департаменту економічної політики обласної державної адміністрації повідомлення із зауваженнями до пропозиції до середньострокового плану, забезпечують її доопрацювання та повторне подання департаменту економічної політики обласної державної адміністрації.

У разі необхідності департамент економічної політики обласної державної адміністрації проводить консультації із структурними підрозділами обласної державної адміністрації для узгодження позицій щодо пропозиції до середньострокового плану.

1. Після закінчення строків для подання пропозиції до середньострокового плану департамент економічної політики обласної державної адміністрації протягом 10 робочих днів забезпечує їх розгляд, аналіз на відповідність вимогам пунктів 8 – 10 цього Порядку та інструктивного листа, а також узагальнення інформації.
2. За результатами розгляду пропозицій до середньострокового плану із урахуванням вимог пункту 8 цього Порядку та основних напрямів публічного інвестування департамент економічної політики обласної державної адміністрації готує проєкт середньострокового плану.
3. Після доведення департаментом фінансів обласної державної адміністрації департаменту економічної політики обласної державної адміністрації інформації щодо орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, департамент економічної політики обласної державної адміністрації формує пропозиції щодо попереднього розподілу такого обсягу за основними напрямами публічного інвестування в розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування та забезпечує подальше включення пропозицій щодо орієнтовного розподілу коштів до проєкту середньострокового плану.

Під час формування пропозицій щодо попереднього розподілу орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій департамент економічної політики обласної державної адміністрації проводить консультації (наради) за участю представників департаменту фінансів обласної державної адміністрації, інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації щодо обсягу коштів для кожної такої галузі (сектору).

1. Департамент економічної політики обласної державної адміністрації подає на схвалення Місцевій інвестиційній раді при Львівській обласній державній (військовій) адміністрації сформований проєкт середньострокового плану із пропозиціями щодо визначення основних напрямів публічного інвестування та орієнтовним розподілом коштів в розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування.
2. Департамент економічної політики обласної державної адміністрації подає департаменту фінансів обласної державної адміністрації проєкт середньострокового плану, схвалений Місцевою інвестиційною радою при Львівській обласній державній (військовій) адміністрації, не пізніше 01 серпня року, що передує плановому.
3. Схвалений Місцевою інвестиційною радою при Львівській обласній державній (військовій) адміністрації середньостроковий план затверджується головою (начальником) обласної державної (військової) адміністрації одночасно із схваленням прогнозу місцевого бюджету.
4. Середньостроковий план має таку структуру:

загальна частина, що визначає мету та підстави його розроблення;

описова частина, що визначає: наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій; пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування; підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування; основні напрями публічного інвестування; джерела фінансового забезпечення публічних інвестицій;

заключна частина, що визначає фундаментальну роль середньострокового плану для управління публічними інвестиціями на регіональному рівні і подальший взаємозв’язок із процесом підготовки, оцінки проєктів та програм, а також формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій регіону і галузевих (секторальних) проєктних портфелів регіону;

додаток 1 - перелік основних напрямів для публічного інвестування;

додаток 2 - перелік інших напрямів, що не визначені як основні.

1. Моніторинг реалізації середньострокового плану проводиться щопівроку шляхом аналізу структурними підрозділами обласної державної адміністрації, відповідальними за галузь (сектор) для публічного інвестування, здійснення публічних інвестицій за напрямами публічного інвестування і подання департаменту економічної політики обласної державної адміністрації моніторингового звіту за формою згідно з додатком 2.
2. Моніторинг реалізації середньострокового плану проводиться шляхом порівняння та аналізу відхилення фактично отриманих значень цільових показників від їх планових значень, визначених середньостроковим планом.
3. За результатами аналізу моніторингових звітів, поданих структурними підрозділами обласної державної адміністрації, відповідальними за галузь (сектор) для публічного інвестування, департамент економічної політики обласної державної адміністрації  складає зведений моніторинговий звіт, до якого в разі необхідності додаються висновки, рекомендації чи зауваження щодо результатів виконання окремих показників середньострокового плану.
4. Департамент економічної політики обласної державної адміністрації  подає зведений моніторинговий звіт на розгляд і схвалення Місцевої інвестиційної ради при Львівській обласній державній (військовій) адміністрації.

У разі необхідності Місцева інвестиційна рада при Львівській обласній державній (військовій) адміністрації за результатами розгляду зведеного моніторингового звіту подає голові (начальнику) обласної державної (військової) адміністрації пропозиції щодо розв’язання проблем, виявлених під час проведення моніторингу реалізації середньострокового плану.

1. Результати моніторингу реалізації середньострокового плану враховуються під час розроблення середньострокового плану на наступний період.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_