Додаток

до розпорядження начальника

обласної військової адміністрації

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**Проектно-кошторисна документація**

**за об’єктом «Реконструкція з добудовою ЗОШ І-ІІІ ступенів на 300 учнів в с. Батятичі Львівського району Львівської області» Коригування» з техніко-економічними показниками**

|  |
| --- |
| ***Загальна кошторисна вартість будівництва (у поточних цінах станом на 19.12.2025) – 191 573,051*** ***тис. гривень***, у тому числі:   * будівельні роботи – 125 307,259 тис. гривень; * устаткування – 17 410,056 тис. гривень; * інші витрати – 48 855,736тис. гривень. |
| ***Із загальної кошторисної вартості станом на 19.12.2025 виконано робіт на суму*** 14 722,777 ***тис. гривень***, у тому числі:   * будівельні роботи – 9 907,608 тис. гривень; * устаткування – 37,945 тис. гривень; * інші витрати – 4 777,224 тис. гривень. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_