|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | ЗАТВЕРДЖЕНО  Розпорядження начальника  обласної військової адміністрації  від 07.04.2022 № 17/0/5-22ВА | | (у редакції розпорядження начальника  обласної військової адміністрації  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | |

**Програма реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів**

**у Львівській області**

Львів – 2025

**ЗМІСТ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Паспорт Програми |
| 1. | Загальні положення |
| 2. | Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма |
| 3. | Мета Програми |
| 4. | Основні завдання, заходи і напрями реалізації Програми |
| 5. | Відповідальні виконавці Програми |
| 6. | Фінансування Програми |
| 7. | Механізм виконання завдання Програми |
| 8. | Очікувані результати |
| 9. | Координація, моніторинг та контроль за виконанням Програми |
|  | Ресурсне забезпечення Програми на 2022 рік (додаток 1) |
|  | Перелік завдань Програми на 2022 рік (додаток 2) |
|  | Ресурсне забезпечення Програми на 2023 рік (додаток 1.1) |
|  | Перелік завдань Програми на 2023 рік (додаток 3) |
|  | Ресурсне забезпечення Програми на 2024 рік (додаток 1.2) |
|  | Перелік завдань Програми на 2024 рік (додаток 4) |
|  | Ресурсне забезпечення Програми на 2025 рік (додаток 1.3) |
|  | Перелік завдань Програми на 2025 рік (додаток 5) |
|  | Ресурсне забезпечення Програми на 2026 рік (додаток 1.4) |
|  | Перелік завдань, заходів та показників на 2026 рік (додаток 6)  Перелік проєктів, які мають стратегічне значення для Львівської області на 2026 рік (додаток 6.1) |

**ПАСПОРТ**

**ПРОГРАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРІОРИТЕТНИХ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЄКТІВ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ініціатор розроблення Програми | Начальник Львівської обласної військової адміністрації |
| Дата, номер документа про затвердження Програми | Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 07.04.2022 № 17/0/5-22ВА (зі змінами) |
| Розробник Програми | Департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації |
| Співрозробники Програми | Структурні підрозділи Львівської обласної державної адміністрації |
| Відповідальні виконавці Програми | Структурні підрозділи Львівської обласної державної адміністрації |
| Учасники Програми | Структурні підрозділи Львівської обласної державної адміністрації; сільські, селищні, міські ради; підприємства, установи, організації, визначені Львівською обласною військовою адміністрацією |
| Термін реалізації Програми | До 31 грудня 2026 року |
| Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн, усього, | На 2022 рік – 305 269,304 тис. грн  На 2023 рік – 416 563,945 тис. грн  На 2024 рік – 492 070,966тис. грн  На 2025 рік – 348 250,643 тис. грн  На 2026 рік – 294 161,200 тис. грн |
| У тому числі:  коштів обласного бюджету:  коштів інших джерел (зазначити) | На 2022 рік – 305 269,304 тис. грн  На 2023 рік – 416 563,945 тис. грн  На 2024 рік – 492 070,966тис. грн  На 2025 рік – 348 250,643 тис. грн  На 2026 рік – 294 161,200 тис. грн |

**Директор департаменту**

**економічної політики**

**обласної державної адміністрації Вадим ТАБАКЕРА**

**1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Програма реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів у Львівській області (далі – Програма) зорієнтована на впровадження проєктів, які мають стратегічне значення для розвитку Львівської області.

1.2. Програму розроблено на основі законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про засади державної регіональної політики», постанов Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами), від 11.03.2022 №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», від 28.02.2025 №527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями» (зі змінами), з урахуванням положень Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 роки та інших стратегічних документів регіону.

1. **ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ**

**СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА**

В умовах війни Львівська область виконує функції економічного тилу та гуманітарного хабу держави, забезпечує стійкість її економіки, підтримку обороноздатності, медичну допомогу та реабілітацію військових і цивільного населення, комплексну інтеграцію внутрішньо переміщених осіб в соціально-економічне життя громад області.

Відповідні виклики вимагають наявності у Львівській області сучасної інфраструктури для задоволення зростаючих потреб, які виникають в умовах війни. Значний рівень фізичного зношення об’єктів соціальної, виробничої та інженерної інфраструктури, недостатні темпи модернізації закладів охорони здоров’я та освіти, потреба у посиленні безпекових умов у закладах соціальної сфери вимагають їх системного оновлення та цільової підтримки.

Програма об’єднує як необхідні для впровадження проєкти, спрямовані на усунення або пом’якшення негативного впливу повномасштабної війни рф проти України, зокрема відновлення та модернізацію основних інфраструктурних об’єктів, забезпечення безпеки населення та базових публічних послуг, створення необхідних умов для стабільного функціонування економіки і соціальної інфраструктури, так і ті, що спрямовані на повоєнний розвиток з довгостроковим фокусом, зокрема створення умов для інноваційного розвитку, підвищення конкурентоспроможності регіону в умовах євроінтеграції.

Окремими взаємопов’язаними викликами в умовах війни є енергетична безпека регіону та структурні зміни зумовлені поступовим згортанням діяльності вугільних підприємств, а також руйнуванням енергетичної інфраструктури. Це спричиняє погіршення соціально-економічної ситуації, втрату робочих місць та зниження рівня розвитку територій, залежних від видобутку вугілля та теплової генерації. У зв’язку з цим актуалізується необхідність реалізації проєктів, спрямованих на підвищення енергетичної самодостатності регіону та реалізацію Плану дій зі справедливої трансформації вугільного мікрорегіону Львівської області до 2030 року.

Таким чином, Програма спрямована на концентрацію ресурсів для реалізації проєктів, що мають стратегічне значення та забезпечують довгостроковий розвиток регіону.

**3. МЕТА ПРОГРАМИ**

3.1. Метою Програми є реалізація проєктів, які мають стратегічне значення для області в умовах війни, повоєнної відбудови держави, європейської інтеграції та зеленої трансформації.

**4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ЗАХОДИ І НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ**

4.1. Відповідно до мети Програма реалізується через впровадження наступних завдань:

4.1.1. Реалізація проєктів, які мають стратегічне значення для Львівської області;

4.1.2. Реалізація проєктів Плану дій зі справедливої трансформації вугільного мікрорегіону Львівської області на період до 2030 року.

4.2. Відповідно до мети і завдань Програма реалізується через виконання робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів соціальної інфраструктури за рахунок коштів державного, обласного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

4.3. Напрями використання бюджетних коштів та переліки об’єктів затверджуються розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації.

**5. ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ ПРОГРАМИ**

5.1. Головними розпорядниками коштів Програми є департамент економічної політики Львівської обласної військової адміністрації та структурні підрозділи Львівської обласної військової адміністрації.

5.2. Відповідальними виконавцями Програми є структурні підрозділи Львівської обласної військової адміністрації.

5.3. Відповідальними виконавцями – замовниками робіт є структурні підрозділи Львівської обласної військової адміністрації; сільські, селищні, міські ради; установи, організації, визначені Львівською обласною військовою адміністрацією.

**6. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ**

6.1. Фінансування об’єктів державної та комунальної форм власності в рамках Програми здійснюватиметься за рахунок державного, обласного, бюджетів, бюджетів територіальних громад та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

**7. МЕХАНІЗМ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ**

7.1. Відповідно до мети і завдань в рамках Програми можуть фінансуватись:

- публічні інвестиційні проєкти з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів соціальної інфраструктури;

- інші інфраструктурні проєкти, які передбачають часткове покращення існуючого стану будівель, приміщень шляхом проведення в них капітального ремонту.

Публічні інвестиційні проєкти подаються заявниками за допомогою Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури. Подання, оцінка, відбір проєктів та розподіл фінансування здійснюється згідно статті 752 Бюджетного кодексу України та порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 №527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями» (зі змінами).

Пропозиції щодо фінансування інших інфраструктурних проєктів в рамках Програми подаються до департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації структурними підрозділами Львівської обласної військової адміністрації; сільськими, селищними та міськими радами області через систему електронного документообігу.

Формування узагальненого переліку проєктів Програми здійснюється з урахуванням:

- значимості об’єкту на обласному та загальнодержавному рівнях;

- соціальної значимості об’єкта для регіону;

- рівня будівельної готовності, що дає можливість введення об’єкта в експлуатацію в короткостроковій перспективі;

- залучення співфінансування з інших джерел, не заборонених законодавством та затверджених відповідним нормативно-правовим актом;

- відповідності стратегічним документів регіону

7.2. Погоджений профільними заступниками Львівської обласної військової адміністрації Перелік та зміни до нього затверджуються розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації.

7.3. Перерахування субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам, фінансування головних розпорядників коштів здійснюється згідно з чинним законодавством та в межах затверджених обсягів видатків на цю мету в обласному бюджеті.

**8. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ**

8.1. Реалізація стратегічних для області інфраструктурних проєктів, що сприятимуть покращенню економічного, соціального та логістичного потенціалу регіону, а також забезпечать стійке функціонування соціальної інфраструктури.

8.2. Підвищення якості та доступності основних публічних послуг (освітніх, медичних, соціальних тощо) завдяки модернізації та створенню безпечних умов на об’єктах соціальної інфраструктури.

8.3 Створення умов для підвищення конкурентоспроможності регіону в різних сферах в у мовах євроінтеграції.

8.4. Забезпечення соціально та економічно справедливої, екологічної та енергоефективної структурної трансформації вугільного мікрорегіону Львівської області, відповідно до екологічних та безпекових стандартів Європейського Союзу.

8.5. Об’єднання та ефективна координація фінансових ресурсів держави, області, органів місцевого самоврядування, міжнародних організацій, країн-партнерів і бізнесу для вирішення пріоритетних соціальних та інфраструктурних потреб регіону та громад.

**9. КОНТРОЛЬ ТА МОНІТОРИНГ**

**ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ**

9.1. Контроль за реалізацією Програми здійснюють департамент економічної політики та інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації.

9.2. Відповідальність за реалізацію Програми в частині моніторингу за станом її виконання покладається на департамент економічної політики обласної державної адміністрації та на відповідальних виконавців. Відповідальні виконавці, визначені пунктом 5.3 цієї Програми, звітують департаменту економічної політики обласної державної адміністрації про стан реалізації затвердженого Переліку об’єктів.

9.3. Контроль за ефективним використанням коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

9.4. Відповідальність за цільове використання коштів Програми покладається на головних розпорядників коштів та замовників робіт з урахуванням правового режиму воєнного стану.

**Директор департаменту**

**економічної політики**

**обласної державної адміністрації Вадим ТАБАКЕРА**

Додаток 1

до Програми реалізації пріоритетних

інфраструктурних проєктів

у Львівській області

**Ресурсне забезпечення Програми реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів**

**у Львівській області на 2022 рік**

тис. грн

|  |  |
| --- | --- |
| **Обсяг коштів, необхідних на виконання Програми** | **Усього витрати на виконання Програми** |
| **1** | **2** |
| **Усього,** | **305 269,304** |
| у тому числі: |  |
| державний бюджет |  |
| обласний бюджет | 305 269,304 |
| місцеві бюджети |  |
| інші джерела (у тому числі кошти міжнародної технічної допомоги) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 2

до Програми реалізації пріоритетних

інфраструктурних проєктів

у Львівській області

**Перелік завдань Програми реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів**

**у Львівській області на 2022 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва завдання** | **Усього витрати на виконання завдання (обласний бюджет)** |
|
| 1 | Реалізація проєктів, які мають стратегічне значення для Львівської області (у тому числі розробка документації) | 104 072,324 |
| 2 | Відновлення та модернізація об’єктів, що використовуються або можуть бути використані для розміщення внутрішньо переміщених осіб та працівників підприємств, переміщених з інших областей на територію Львівської області (у тому числі розробка документації) | 201 196,980 |
| 3 | Будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб на території Львівської області (у тому числі розробка документації) | 0,00 |
|  | **Усього** | **305 269,304** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 1.1

до Програми реалізації пріоритетних

інфраструктурних проєктів у Львівській області

**Ресурсне забезпечення Програми реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів**

**у Львівській області на 2023 рік**

тис. грн

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Обсяг коштів, необхідних на виконання Програми** | **Усього витрати на виконання Програми** |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Усього, | **416 563,945** |
| 2 | у тому числі: |  |
| 3 | державний бюджет | - |
| 4 | обласний бюджет | 416 563,945 |
| 5 | місцеві бюджети | - |
| 6 | інші джерела (у тому числі кошти міжнародної технічної допомоги) | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 3

до Програми реалізації пріоритетних

інфраструктурних проєктів у Львівській області

**Перелік завдань Програми реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів**

**у Львівській області на 2023 рік**

тис. грн

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва завдання** | **Усього витрати на виконання завдання** |
| 1 | Реалізація проєктів, які мають стратегічне значення для Львівської області (у тому числі розробка документації) | 209 775,836 |
| 2 | Відновлення та модернізація об’єктів, що використовуються або можуть бути використані для розміщення внутрішньо переміщених осіб та працівників підприємств, переміщених з інших областей на територію Львівської області (у тому числі розробка документації) | 206 202,792 |
| 3 | Будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб на території Львівської області (у тому числі розробка документації) | 585,317 |
|  | **Усього** | **416 563,945** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 1.2

до Програми реалізації пріоритетних

інфраструктурних проєктів у Львівській області

**Ресурсне забезпечення Програми реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів**

**у Львівській області на 2024 рік**

тис. грн

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Обсяг коштів, необхідних на виконання Програми** | **Усього витрати на виконання Програми** |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Усього, | **492 070,966** |
| 2 | у тому числі: |  |
| 3 | державний бюджет |  |
| 4 | обласний бюджет | 492 070,966 |
| 5 | місцеві бюджети |  |
| 6 | інші джерела (у тому числі кошти міжнародної технічної допомоги) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 4

до Програми реалізації пріоритетних

інфраструктурних проєктів у Львівській області

**Перелік завдань Програми реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів**

**у Львівській області на 2024 рік**

тис. грн

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва завдання** | **Усього витрати на виконання завдання** |
| 1 | Реалізація проєктів, які мають стратегічне значення для Львівської області (у тому числі розробка документації) | 468 767,107 |
| 2 | Відновлення та модернізація об’єктів, що використовуються або можуть бути використані для розміщення внутрішньо переміщених осіб та працівників підприємств, переміщених з інших областей на територію Львівської області (у тому числі розробка документації) | 23 303,859 |
| 3 | Будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб на території Львівської області (у тому числі розробка документації) | 0,000 |
|  | **Усього** | **492 070,966** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 1.3

до Програми реалізації пріоритетних

інфраструктурних проєктів у Львівській області

**Ресурсне забезпечення Програми реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів**

**у Львівській області на 2025 рік**

тис. грн

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Обсяг коштів, необхідних на виконання Програми** | **Усього витрати на виконання Програми** |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Усього, | 348 250,643 |
| 2 | у тому числі: |  |
| 3 | державний бюджет |  |
| 4 | обласний бюджет | 348 250,643 |
| 5 | місцеві бюджети |  |
| 6 | інші джерела (у тому числі кошти міжнародної технічної допомоги) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 5

до Програми реалізації пріоритетних

інфраструктурних проєктів у Львівській області

**Перелік завдань Програми реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів**

**у Львівській області на 2025 рік**

тис. грн

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва завдання** | **Усього витрати на виконання завдання** |
| 1 | Реалізація проєктів, які мають стратегічне значення для Львівської області (у тому числі розробка документації) | 328 238,779 |
| 2 | Відновлення та модернізація об’єктів, що використовуються або можуть бути використані для розміщення внутрішньо переміщених осіб та працівників підприємств, переміщених з інших областей на територію Львівської області (у тому числі розробка документації) | 15 011,864 |
| 3 | Будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб на території Львівської області (у тому числі розробка документації) | 0,000 |
| 4 | Реалізація проєктів Плану дій зі справедливої трансформації вугільного мікрорегіону Львівської області на період до 2030 року | 5 000,000 |
|  | **Усього** | 348 250,643 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 1.4

до Програми реалізації пріоритетних

інфраструктурних проєктів у Львівській області

**Ресурсне забезпечення Програми реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів**

**у Львівській області на 2026 рік**

тис. грн

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Обсяг коштів, необхідних на виконання Програми** | **Усього витрати на виконання Програми** |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Усього, | 294 161,200 |
| 2 | у тому числі: |  |
| 3 | державний бюджет | в межах бюджетних призначень |
| 4 | обласний бюджет | 294 161,200 |
| 5 | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень |
| 6 | інші джерела (у тому числі кошти міжнародної технічної допомоги) | в межах, виділених коштів  міжнародної технічної допомоги |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 6

до Програми реалізації пріоритетних

інфраструктурних проєктів у Львівській області

**Перелік завдань, заходів та показників Програми реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів**

**у Львівській області на 2026 рік**

тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва завдання** | **Перелік заходів завдання** | **Показники виконання заходу, один. виміру** | **Виконавець заходу, показника** | **Фінансування** | | **Очікуваний результат** |
| **Джерела** | **Обсяги, тис. грн** |
| **1.** | Реалізація проєктів, які мають стратегічне значення для Львівської області (у тому числі розробка документації) | 1. Реалізація проєктів, які мають стратегічне значення для Львівської області (у тому числі розробка документації) | *Затрат:*  - обсяг коштів, спрямований на реалізацію проєктів, в тому числі на виготовлення проєктно-кошторисної документації, тис. грн;  *Продукту:*  - кількість проєктів, охоплених роботами, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації, од;  *Ефективності:*  - співвідношення витрачених коштів до досягнутих результатів, грн/од;  *Якості:* Середній ступінь будівельної готовності об’єктів після завершення робіт, % | Структурні підрозділи Львівської обласної військової адміністрації | Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Інші джерела | **292 161,200**  в межах бюджетних призначень  в межах бюджетних призначень | Реалізація стратегічних для області інфраструктурних проєктів, що сприятимуть покращенню економічного, соціального та логістичного потенціалу регіону, а також забезпечать стійке функціонування соціальної інфраструктури |
| **2.** | Реалізація проєктів Плану дій зі справедливої трансформації вугільного мікрорегіону Львівської області на період до 2030 року | 1. Реалізація проєктів Плану дій зі справедливої трансформації вугільного мікрорегіону Львівської області на період до 2030 року | *Затрат:*  - обсяг коштів, спрямований на реалізацію проєктів Плану дій зі справедливої трансформації вугільного мікрорегіону Львівської області на період до 2030 року, тис. грн;  *Продукту:*  - кількість проєктів охоплених роботами, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації, од;  *Ефективності:*  - співвідношення витрачених коштів до досягнутих результатів, грн/од;  *Якості:* Середній ступінь будівельної готовності об’єктів після завершення робіт, % | Структурні підрозділи Львівської обласної військової адміністрації | Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Інші джерела | **2 000,0**  в межах бюджетних призначень  в межах бюджетних призначень | Забезпечення структурної трансформації вугільного мікрорегіону Львівської області |
| **Усього на етап або на програму:** | | | | |  | **294 161,200** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_