ЗВІТ

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Олійника О.Р.

До виконання обов’язків заступника міського голови приступив з 4 січня 2021 року відповідно до розпорядження міського голови №103-к/тр від 31.12.2020 року та рішення сесії міської ради №10 від 21.12.2020 року. До основних обов’язків входить організація роботи з питань галузі житлово-комунального господарства, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів комунальної власності, ефективного використання майна комунальної власності, з питань архітектури та містобудування, регулювання земельних відносин, функціонування транспорту та питань цивільного захисту.

Відповідно до функціональних обов’язків забезпечую роботу відділів міської ради:

-житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту та благоустрою;

-архітектури та містобудування;

-земельних ресурсів та екології;

-фінансування, бухгалтерського обліку та господарського забезпечення;

-ЖКГ підприємств міської ради.

Взаємодію та забезпечую спільну діяльність з територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади:

-військовий комісаріат;

-відділ ГУ ДСНС;

-газове управління;

-РЕМ;

-санітарно-епідеміологічна служба;

-Держказначейство;

-відділення поліції.

Очолюю постійно діючі комісії при виконавчому комітеті:

-житлова;

-для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення (теплопостачання);

-обстеження зелених насаджень;

-з питань безпечної життєдіяльності;

-з питань земельних спорів.

Протягом звітного періоду проводилась робота відповідно до функціональних обов’язків і детальніше подається інформація щодо розробки програм, матеріалів та реалізація їх в галузі будівництва, ремонту об’єктів комунальної власності та галузі житлово-комунального господарства.

Роботи, проведені на території Сокальської громади у 2021 році

із залученням коштів із різних джерел

на загальну суму 38 678,028 тис.грн., в тому числі:

державний бюджет – 26 084,394 тис.грн.

обласний бюджет – 8 071,817 тис.грн.

районний бюджет – 2 027,057 тис.грн.

місцевий бюджет – 1 770,042 тис.грн.

небюджетні кошти - 724,718 тис.грн. (реалізація проєктів місцевих ініціатив)

Охорона здоров’я

- Проведено капітальний ремонт будівлі та благоустрій території інфекційного відділення КНП «Сокальська РЛ» - 3 254,113 тис.грн.

- Придбано апарат УЗД для КНП «Сокальська РЛ» - 2 183,200 тис.грн.

Спорт

- Розпочато капітальний ремонт «Фізкультурно-спортивного комплексу «Сокіл» - 24 707,596 тис.грн.

- Розпочато будівництво спортивного майданчика в с. Скоморохи – 606,223 тис.грн.

Освіта

- Капітальний ремонт приміщень та системи вентиляції плавального басейну ДЮСШ “Соколяни” – 938,200 тис.грн.

- Капітальний ремонт покрівлі:

- Стенятинської ЗШ І-ІІІ ст. – 403,395 тис.грн.

- Ільковицького НВК – 487,670 тис.грн.

- Капітальний ремонт фасаду будівель:

- Сокальської ЗШ І—ІІІ ст. № 5 - 262,930 тис.грн.

- Спасівського ясла-садка - 239,493 тис.грн.

- Капітальний ремонт приміщення харчоблоку Волицької ЗШ І—ІІІ ст. - 497,890 тис.грн.

- Капітальний ремонт санвузлів Лучицького НВК – 218,026 тис.грн.

- Капітальний ремонт підлоги Варязької ЗШ І-ІІІ ст. – 176,970 тис.грн.

- Капітальний ремонт спортивного залу Забузької ЗШ І-ІІІ ст. – 251,032 тис.грн.

- Капітальний ремонт приміщень закладів дошкільної освіти м.Сокаля:

- заміна вікон у КЗДО №5 та КЗДО №7 -  596,518 тис.грн.

- ремонт харчоблоку КЗДО №9 - 299,638 тис.грн.

- ремонт санвузлів КЗДО №1 та КЗДО №8 – 593,808 тис.грн.

- Відновлено дитячі ігрові майданчики у всіх закладах дошкільної освіти м.Сокаля – 958,736 тис.грн.

Культура

- Капітальний ремонт Народних домів:

- системи опалення в с.Поториця – 189,716 тис.грн.

- покрівлі в с.Забужжя – 493,921 тис.грн.

- танцювального залу в с.Стенятин – 101,960 тис.грн.

Інші капітальні роботи

- Реконструкція вуличного освітлення по вулицях Зелена та Весела в с.Горбків – 190,424 тис.грн.

- Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул.Зелена с.Поториця – 386,185 тис.грн.

- Відновлено дитячі ігрові майданчики в с.Тартаків та с.Копитів – 113,457 тис.грн.

- Виготовлено ПКД "Комплексна реставрація палацу кін. ХІХ ст. (ох. № 1424) пам’ятки архітектури національного значення в с. Тартаків» - 1 075,036 тис.грн. (касові видатки - 271,954 тис.грн. – місцевий бюджет)

- Розпочато роботи із реконструкції скверу з встановленням пам’ятного знаку по вшанування Герої Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО в сквері Небесної Сотні  по вул. Шептицького в м. Сокаль - 254,972 тис.грн.

Перелік проєктів, що реалізовувались на території Сокальської ТГ

у 2021 році

ДФРР

* Капітальний ремонт Комунального закладу Сокальської міської ради Львівської області "Фізкультурно-спортивний комплекс "Сокіл" по вулиці Стуса, 4б м.Сокаль, Львівської області. Коригування – профінансовано 24 707,596 тис.грн., з яких: 20 000,00 грн. – кошти держ./б.; 4 250,776 тис.грн. – кошти обл./б; 456,820 тис.грн – кошти місц./б.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Розпорядження КМУ № 891-р від 08.07.2020 (зі змінами від 23.12.2020 №1608-р)

- Відновлення (реконструкція) дитячих ігрових майданчиків КЗДО (ясла-садка) № 1 Сокальської міської ради по вулиці Шептицького, 117, м. Сокаль Львівської області – профінансовано 180,594 тис.грн.

- Відновлення (реконструкція) дитячих ігрових майданчиків КЗДО (ясла-садка) № 7 Сокальської міської ради по вулиці Героїв УПА, 19, м. Сокаль Львівської області - профінансовано 194,550 тис.грн.

- Відновлення (реконструкція) дитячих ігрових майданчиків КЗДО (ясла-садка) № 5 Сокальської міської ради по вулиці Героїв УПА, 36, м. Сокаль Львівської області - профінансовано 193,715 тис.грн.

- Відновлення (реконструкція) дитячих ігрових майданчиків КЗДО (ясла-садка) № 9 Сокальської міської ради по вулиці Чайковського, 3, м. Сокаль Львівської області” – профінансовано 192,953 тис.грн.

Розпорядження КМУ № 468-р від 19.05.2021

- Відновлення (реконструкція) дитячих ігрових майданчиків КЗДО (ясла-садка) комбінованого типу № 8 “Журавлик” по вул. Героїв УПА, 63 в м.Сокаль Львівської області – профінансовано 196,924 тис.грн.

- Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Спасівського ясла-садка по вул. Шашкевича, 1 в с. Спасів Сокальської міської територіальної громади Львівської області – профінансовано 239,493 тис.грн.

- Капітальний ремонт приміщення КЗДО (ясла-садка) № 7 “Соколятко” по вул. Героїв УПА, 19 в м. Сокаль Львівської області – профінансовано 299,991 тис.грн.

- Капітальний ремонт приміщення КЗДО (ясла-садка) комбінованого типу № 1 “Калинка” по вул. Шептицького, 117 в м. Сокаль Львівської області – профінансовано 299,465 тис.грн.

- Капітальний ремонт приміщення КЗДО (ясла-садка) комбінованого типу № 5 “Сонечко” по вул. Героїв УПА, 36 в м. Сокаль Львівської області – профінансовано 296,527 тис.грн.

- Капітальний ремонт приміщення КЗДО (ясла-садка) комбінованого типу № 8 “Журавлик” по вул. Героїв УПА, 63 в м. Сокаль Львівської області – профінансовано 294,343 тис.грн.

- Капітальний ремонт приміщення КЗДО (ясла-садка) комбінованого типу № 9 “Вишиванка” по вул. Чайковського, 3 в м. Сокаль Львівської області – профінансовано 299,638 тис.грн.

Розпорядження КМУ № 822-р від 21.07.2021

- Капітальний ремонт фасаду будівлі Сокальської ЗШ І—ІІІ ст. № 5 по вул. Сонячна, 1, в м. Сокаль Львівської області – профінансовано 262,930 тис.грн.

- Капітальний ремонт приміщення харчоблоку Волицької ЗШ І—ІІІ ступенів по вул. І. Франка, 37 в с. Волиця Сокальської міської територіальної громади Львівської області – профінансовано 497,890 тис.грн.

- Капітальний ремонт приміщень та системи вентиляції плавального басейну ДЮСШ “Соколяни” по вул. Шептицького, 104а, в м. Сокаль Львівської області – профінансовано 452,181 тис.грн.

Розпорядження КМУ № 1337-р від 28.10.2021

- Придбання апарату УЗД для Комунального закладу “Сокальська центральна районна лікарня” Сокальської районної ради Львівської області по вул. Я. Мудрого, 26, м. Сокаль, Львівської області – профінансовано 2 183,200 тис.грн.

Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту Львівщини

на 2021-2025 роки

* Нове будівництво спортивного майданчика з наливним покриттям в с. Скоморохи по вул.Коробка – профінансовано 606,223 тис.грн., з яких: 400,0 тис.грн. – кошти район./б.; 206,223 тис.грн. – кошти місц./б.

Програма капітального будівництва  об`єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2021 рік

* Реконструкція скверу з встановленням пам’ятного знаку по вшанування Герої Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО в сквері Небесної Сотні  по вул. Шептицького в м. Сокаль Львівської області – профінансовано 254,972 тис.грн. – кошти обласного бюджету.

* Виготовлення проєктно-кошторисної документації «Комплексна реставрація палацу кінця ХІХ ст. (Ох.№ 1424) пам’ятки архітектури національного значення в селі Тартаків Червоноградського району Львівської області (характер робіт - реставрація)» - профінансовано 271,954 тис.грн. – кошти м/б.

* Капітальний ремонт покрівлі Стенятинської ЗШ І-ІІІ ступенів с.Стенятин Львівської області – профінансовано 403,395 тис.грн. – кошти о/б.

Комплексна програма регіонального розвитку Львівщини на 2021 – 2025 роки

за напрямом "Конкурс проєктів регіонального розвитку"

* Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території інфекційного відділення КНП "Сокальська РЛ" по вул.Шашкевича, 100 в м.Сокаль Львівської області – профінансовано 3 254,113 тис.грн., з яких: 1627,057 тис.грн. – кошти о/б; 1627,057 тис.грн. – кошти р/б.

Комплексна програма регіонального розвитку Львівщини на 2021 – 2025 роки

за напрямом "Конкурс проєктів місцевих ініціатив"

1. Реконструкція вуличного освітлення по вулицях Зелена та Весела в с.Горбків Львівської області – профінансовано 190,424 тис.грн.

2. Відновлення (реконструкція) дитячих ігрових майданчиків в с.Тартаків та с.Копитів Львівської області – профінансовано 113,457 тис.грн.

3. Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул.Зелена с.Поториця Львівської області – профінансовано 386,185 тис.грн.

4. Капітальний ремонт приміщення плавального басейну ДЮСШ "Соколяни" м. Сокаль Львівська область – профінансовано 486,019 тис.грн.

5. Капітальний ремонт системи опалення із встановленням теплогенератора ТГУ-1200 Народного дому с.Поториця, Львівської області – профінансовано 189,716 тис.грн.

6. Капітальний ремонт народного дому с.Забужжя, Львівської області – профінансовано 493,921 тис.грн.

7. Капітальний ремонт Народного дому с.Стенятин Червоноградського району Львівської області – профінансовано 101,960 тис.грн.

8. Капітальний ремонт санвузлів Лучицького НВК "ЗШ І-ІІІ ступенів - дитячий садок" с.Лучиці, Львівської області – профінансовано 218,026 тис.грн.

9. Капітальний ремонт підлоги Варязької ЗШ І-ІІІ ступенів Сокальської міської ради Львівської області – профінансовано 176,970 тис.грн.

10. Капітальний ремонт спортивного залу (внутрішнє опорядження та електроосвітлення) Забузької ЗШ І-ІІІ ступенів на вул. І. Франка, 55 в с. Забужжя Червоноградського району  Львівської області – профінансовано 251,032 тис.грн.

11. Капітальний ремонт покрівлі Ільковицького НВК "ЗШ І - ІІІ ступенів - дитячий садок" с.Ільковичі Львівської області – профінансовано 487,670 тис.грн.

Теплопостачання

Протягом 2021 року Сокальською міською радою проведено реформу в сфері теплопостачання. Рішеннями виконавчого комітету Сокальської міської ради від 09.07.2021 року №№145,146 погоджено заміщення природного газу для виробництва теплової енергії для централізованого опалення альтернативними видами палива шляхом встановлення твердопаливних котлів та встановлено тариф на теплову енергію.

З метою проведення даної реформи було передано частини приміщень котелень по вул. Героїв УПА, 21а та по вул.Тартаківська, 2а у м.Сокаль терміном на 5 років ТзОВ «Біоальтернатива» для встановлення котлів на альтернативних видах палива.

З метою забезпечення теплопостачання та зупинення збитковості для КП «Сокальтеплокомуненерго», відповідно до Програми капітального будівництва, капітального ремонту та реконструкції об’єктів комунальної власності Сокальської міської територіальної громади на 2021 рік проведено реконструкцію системи теплопостачання адмінбудівлі по вул. Семенюка, 2 у м.Сокалі (військкомат) шляхом встановлення автономної паливної.

Також, рішенням сесії міської ради, було відключено від централізованого теплопостачання три будинки у м.Сокалі по вул.Героїв УПА 4,10,26. Відповідно до Програми надання одноразової матеріальної допомоги для встановлення індивідуального опалення в м.Сокаль на 2021 рік мешканцям даних будинків, які отримували соціальні виплати, пільги та субсидії та звернулися з відповідними заявами у міську раду, надано матеріальну допомогу на загальну суму 49,5 тис. гривень.

Дана реформа дала змогу щорічно економити від 6 до 8 млн. гривень коштів місцевого бюджету.

Після завершення опалювального сезону заборгованість КП «Сокальтеплокомуненерго» за спожитий природній газ становила 12 809,5 тис. грн. Підприємством проведено роботу для отримання відшкодування з державного бюджету різниці в тарифах з послуг теплопостачання. Внаслідок цього з державного бюджету на погашення боргу за спожитий природній газ надійшло 2 700,227 тис.грн. Окрім цього, підприємством забезпечується виконання умов договору по реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ.

В результаті заборгованість підприємства станом на 12.01.2022 року становить 10 131,834 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство.

У 2021 році, з метою покращення комфорту та якості життя мешканців Сокальської міської громади, було проведено ряд заходів, а саме:

-в рамках конкурсів проектів місцевих ініціатив проведено роботи на загальну суму 690,067 тис.грн: реконструкція вуличного освітлення по вул.Зелена та Весела в с.Горбків; капітальний ремонт тротуарного покриття по вул.Зелена в с.Поториця; відновлення (реконструкція) дитячих ігрових майданчиків в с.Тартаків та с.Копитів;

-капітальний ремонт огорожі в с.Волиця;

-за кошти державного бюджету, відповідно до  Програми доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості на території Сокальської міської ради Львівської області на 2021 рік, проведено Інтернет до сіл Русин, Пісочне, Лешків.

Відповідно до розробленої Програми фінансова підтримка та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальської міської ради на 2021 рік закуплено техніку для КП «Сокальжитлокомунсервіс»:

-грейдер з бульдозерним відвалом та розпушувачем;

-машина дорожня комбінована з піскорозкидальним поворотним відвалом та щіткою на базі самоскида МАЗ;

-фронтальний навантажувач в комплекті (сама установка, джойстік, ківш) з додатковим навісним обладнанням для трактора Lovol 454 (ківш щелепний, вила палетні відвал для снігу з гідроповоротом на єврорамку з плаваючим механізмом, противага, бур гідравлічний);

-щітка дорожня;

Відвал навісний з гідропроводом;

-мотоблок Combi та косильна головка для мотоблоку;

-повітродувний заплічний пристрій BR 550.

КП «Сокальжитлокомунсервіс», відповідно до розробленої Програми благоустрою на 2021 рік, проведено роботи з благоустрою населених пунктів громади на загальну суму 40 022,22 тис. грн

Окрім основної діяльності, проводилась претензійна робота із зменшення заборгованості по сплаті ПДВ. Станом на 01.01.2022 року заборгованість підприємства по сплаті ПДВ становила 5,3 млн.грн. КП «Сокальжитлокомунсервіс» було оскаржено дану заборгованість в суді. Львівським обласним адміністративним судом винесено рішення на користь підприємства по зменшенню заборгованості за сплату ПДВ за 2012-2014 роки на суму 1,5 млн. грн без врахування штрафів та санкцій у розмірі 20% суми.

Відповідно до Програми охорони навколишнього природного середовища громади Сокальської міської ради на 2021 рік ліквідовано три несанкціонованих сміттєзвалища у селах Суховоля, Хоробрів та Княже.

Очищено меліоративний канал від мулу і наносів в с.Войславичі.

Подано запит в обласний Фонд охорони навколишнього природного середовища на придбання спеціального обладнання для забезпечення сортування, перероблення та знешкодження твердих побутових відходів на території сміттєзвалища у м.Сокаль.

Водопостачання та водовідведення

З метою безперебійного та якісного надання послуг з водопостачання та водовідведення у 2021 році було проведено наступні заходи:

-розроблено Програму охорони навколишнього природного середовища громади Сокальської міської ради на 2021 рік відповідно до якої відновлено аварійну ділянку напірного каналізаційного трубопроводу діаметром 400 мм довжиною 100 метрів санацією трубами ПЕ 100 SDR17 діаметром 315 мм за адресою: Львівська область, місто Сокаль;

- в рамках реалізації Програми фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальської міської ради на 2021 рік за кошти міського бюджету отримано спецдозвіл на користування надрами Сокальського родовища Північна та Південна ділянка (свердловини №№1,2,4,7) та придбано труби ПВХ довжиною 750 м.п. для проведення рекеконструкції із заміною існуючого напірного каналізаційного колектора від КНС №3 смт. Жвирка, вул. Івасюка, до КНС №1 по вул. Макаренка, 2а в м. Сокаль Червоноградського району Львівської області (роботи планується провести у 2022 році) на загальну суму 595,44 тис.грн;

-отримано висновок експертизи розробленого проекту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м.Сокаль»;

-за кошти МКП «Сокальводоканал» закуплено два глибинних насоси на свердловини 11 кВт та 22 кВт;

- оновлено основні засоби на суму 352,34 тис. грн;

Подано запит в обласний Фонд охорони навколишнього природного середовища на виділення коштів для проведення робіт по наступних об’єктах:

- Реконструкція із заміною існуючого напірного каналізаційного колектора від КНС №3 смт. Жвирка, вул. Івасюка, до КНС №1 по вул. Макаренка, 2а в м. Сокаль Червоноградського району Львівської області;

- Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Сокаль Львівської області із зменшенням продуктиності до 10 тис. м3/добу (1 черга будівництва);

- Капітальний ремонт (відновлення аварійної ділянки) напірного каналізаційного трубопроводу діаметром 400 мм довжиною 160 метрів санацією, трубами ПЕ 100 SDR17 діаметром 315 мм за адресою: Львівська область,  місто Сокаль, вулиця Богдана Хмельницького.

Дорожнє господарство

Протягом 2021 року на території Сокальської територіальної громади за рахунок коштів різних бюджетів проведено ремонтні роботи по наступних дорогах загального користування:

- Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква (по всій території громади);

- О141602 Сокаль – Стоянів (від с. Тартаків до межі з Радехівською ТГ);

- С141604 Комарів – Переспа (від с. Зубків до с. Переспа);

- С141642 Жвирка – Завишень (від смт. Жвирка до с. Завишень та від дороги О141607 Сокаль – Червоноград до с. Завишень).

Розроблено Програму будівництва, реконструкції та ремонту доріг громади Сокальської міської ради на 2021 рік.

З бюджету громади було скеровано субвенції в обласний бюджет для реалізації наступних заходів:

- Поточний середній ремонт  доріг, які є складовими автомобільних доріг  загального користування державного значення Т-14-08 Угринів – Хоробрів – 100,0 тис. грн.

- Реконструкція мостового переходу через річку Західний Буг, розташованого в м. Сокаль на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О141602 Сокаль – Стоянів - 100,0 тис. грн.;

- Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141632 Забужжя – (Сокаль – Червоноград) - 270,0 тис. грн.

Також, за рахунок коштів бюджету громади, проведено поточний ремонт дорожнього покриття вулиць і доріг комунальної власності в м.Сокаль (21 вулиця) та в селах Свитазів, Ільковичі, Скоморохи, Забужжя, Поториця, Завишень, Бояничі, Войславичі, Савчин та смт Жвирка.

Звіт

про виконання

Програми капітального будівництва, капітального ремонту та реконструкції об’єктів комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області на 2021 рік

| № п.п | Перелік заходів програми | План (тис. грн.) | Факт (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об’єкту «Реконструкція системи теплопостачання адміністративної будівлі по вул.Семенюка,2 в м.Сокаль Львівської області.» | 100,0 | 68,719 14 |
| 2 | Реконструкція вуличного освітлення по вулицях Зелена та Весела в с.Горбків Львівської області | М.б. - 55,822 О.Б - 96,245 | 54,789 95,212 |
| 3 | Відновлення (реконструкція) дитячих ігрових майданчиків в с.Тартаків та с. Копитів Львівської області | М.б. - 28,211 О.Б - 57,465 | 23,224 56,728 |
| 4 | Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул. Зелена с. Поториця Львівської області | М.б. - 111,470 О.Б - 199,092 | 105,470 193,093 |
| 5 | Реконструкція системи теплопостачання адміністративної будівлі по вул. Семенюка, 2 в м. Сокаль, Львівської області | 920,230 | 514,672 |
| 6 | Капітальний ремонт огорожі цвинтаря с.Волиця Сокальської міської ради Львівської області | 49,8 | 49,8 |
| Всього: |  | 1618,335 | 1099,44847 67,93% |

Звіт

про виконання

Програми надання одноразової матеріальної допомоги для встановлення індивідуального опалення в м. Сокаль на 2021 рік

| № п.п | Перелік заходів програми | План (тис. грн.) | Факт (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надання одноразової матеріальної допомоги на встановлення систем індивідуального опалення за результатами розгляду поданих заяв | 80,0 | 49,5 |
| Всього: |  | 80,0 | 49,5 61,9% |

Звіт

про виконання

Програми будівництва, реконструкції та ремонту доріг громади

Сокальської міської ради на 2021 рік

| № п.п | Перелік заходів програми | План (тис. грн.) | Факт (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поточний середній ремонт доріг, які є складовими автомобільних доріг загального користування державного значення (на умовах співфінансування на договірних засадах) Т-14-08 Угринів - Хоробрів | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Реконструкція мостового переходу через річку Західний Буг, розташованого в м. Сокаль на автомобільні дорозі загального користування місцевого значення О141602 Сокаль – Стоянів на км 1+693,Сокальського району Львівської області О141602 Сокаль - Стоянів | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Проведення робіт із будівництва, реконструкції та ремонту доріг загального користування місцевого значення, які проходять по території Сокальської міської територіальної громади С141610 Ульвівок - Забужжя | 1700,0 | 0 |
| 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141632 Забужжя – (Сокаль – Червоноград) на ділянці км 0+000 – км 1+574» С141632 Забужжя – (Сокаль – Червоноград) | 270,0 | 270,0 |
| 5 | Проведення робіт по ремонту доріг і вулиць комунальної власності Сокальської міської територіальної громади Поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Сокальської міської територіальної громади | 1100,0 | 1099,993 |
| Всього: |  | 3 270,0 | 1 312,766 48,0% |

Звіт

про виконання

Програми благоустрою на 2021 рік

| № п.п | Перелік заходів програми | План (тис. грн.) | Факт (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заходи: -покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану (організація прибирання міста, селища та сіл, забезпечення своєчасного і повного видалення твердих і рідких побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, косіння зелених зон, облаштування майданчиків для розміщення контейнерів по збору твердих побутових відходів, паркування транспортних засобів, встановлення урн для сміття тощо); -проведення ремонту тротуарів; -окультурення зелених насаджень з одночасним санітарним видаленням сухостійних, аварійних, фаутних дерев та кущів та формуванням крон існуючих дерев, утриманням газонів, зелених зон; -забезпечення якісного вуличного освітлення (поточне утримання, впровадження енергозберігаючих технологій в роботі мережі зовнішнього освітлення); -удосконалення організації руху транспорту та пішоходів; -створення відповідних умов для відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення (утримання та впорядкування прибудинкових територій, облаштування дитячих, спортивних майданчиків тощо); забезпечення належних умов для поховання померлих (впорядкування існуючих кладовищ та проведення ряду заходів по їх розширенню за потреби); організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят; проведення профілактичної, роз’яснювальної та виховної роботи серед населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, впровадження роздільного збору твердих побутових відходів, участі громадян у заходах з благоустрою за місцем їх проживання. | 10 022,22 | 10 022,22 100% |

Звіт

про виконання

Програми доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості на території Сокальської міської ради Львівської області на 2021 рік

| № п.п | Перелік заходів програми | План (тис. грн.) | Факт (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підключення до широкосмугового Інтернету Народного дому с.Русин | 210,053 | 129,0 |
| 2 | Підключення до широкосмугового Інтернету Народного дому с.Пісочне | 181,875 | 180,0 |
| 3 | Підключення до широкосмугового Інтернету Фельдшерсько-акушерського пункту с.Лешків | 110,0 | 69,9 |
| Всього: |  | 501,928 | 378,9 75,5% |

Звіт

про виконання

Програма охорони навколишнього природного середовища громади Сокальської міської ради на 2021 рік

| № п.п | Перелік заходів програми | План (тис. грн.) | Факт (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка каналів від мулу і наносів з метою покращення відводу води з перезволожених площ | 75,0 | 46, 898 18 |
| 2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Сокаль Львівської області із зменшенням продуктивності до 10 тис. м3/добу» | 50,0 | 50,0 |
| 3 | відведення поверхневих вод, відновлення і підтримка сприятливого режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби із шкідливою дією вод в с.Тартаків Львівської області | 592,0 | 0 |
| 4 | відновлення аварійної ділянки напірного каналізаційного трубопроводу діаметром 400 мм довжиною 100 метрів санацією трубами ПЕ 100 SDR17 діаметром 315 мм за адресую: Львівська область, місто Сокаль | 358,2 | 358, 195 13 |
| 5 | Ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів | 75,0 | 61, 204 80 |
| 6 | Упорядкування міського полігону ТПВ | 109,0 | 66, 914 24 |
| 7 | Виготовлення науково-технічної документації: «Створення парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва на площі Січових стрільців в м. Сокаль Львівської області» | 32,0 | 32,0 |
| Всього: |  | 1291,2 | 615,212 35 47,7% |

Звіт

про виконання

Фінансова підтримка та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальської міської ради

на 2021 рік

| № п.п | Перелік заходів програми | План (тис. грн.) | Факт (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поповнення статутного фонду, шляхом придбання основних засобів: автогрейдер | 2 600,0 | 2 598,696 |
| 2 | Поповнення статутного фонду, шляхом придбання основних засобів: Машина дорожня комбінована МДКЗ-14 | 2 270,0 | 2 256,0 |
| 3 | Поповнення статутного фонду, шляхом придбання основних засобів: навантажувач TUR – 3В (навісне обладнання) до міні трактора LOVOL; щітка дорожня та відвал до трактора МТЗ; повітродувка; косарка балкова | 330,0 | 339,779 |
| 4 | Поповнення статутного фонду, шляхом придбання матеріалів, а саме труби ПВХ 160/6.2/10 атм. Довжиною 750 м.п. | 334,8 | 334,8 |
| 5 | Поповнення статутного фонду, шляхом придбання спеціального дозволу на користування надрами в частині затверджених запасів з метою видобутку питних підземних вод ділянок Північна та Південна Сокальського родовища (свердловина № 1,2,4,7) | 400,0 | 187,245 |
| Всього: |  | 5 934, 8 | 5 716, 52 93,3% |